УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ  РАДИ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  24 грудня  2010 року                                                                     	№ 44

м. Долинська

Про затвердження програми газифікації

населених пунктів Долинського району

на 2011-2015 роки

# Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

районна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму газифікації населених пунктів Долинського району на 2011-2015 роки (додається).

- Рекомендувати районній державній адміністрації та сільським радам при формуванні бюджетів на 2011-2015 роки передбачити видатки на заходи щодо газифікації населених пунктів та об’єктів інфраструктури згідно з додатком 3 до програми.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури.

Заступник голови районної ради                                          В.Валантир

Додаток до рішення районної ради

від 24 грудня 2010 р. № 44

ПРОГРАМА

ГАЗИФІКАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2011-2015 РОКИ

І. СУЧАСНИЙ СТАН ГАЗИФІКАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Будівництво мереж газопостачання в Долинському районі розпочалося  у 80-х роках ХХ ст. з початком будівництва КГЗКОРу.

З 1989 року газифікація населених пунктів району здійснюється від газопроводу м.Шепетівка Хмельницької області – м.Ізмаїл Одеської області. Місце відводу – с.Зелена Балка Широковського району Дніпропетровської області. Протяжність від місця відводу до автоматичної газорегуляторної станції с.Вишневе Долинського району складає 50 км з діаметром труби – 530 мм.

Станом на 1 грудня 2010 року загальна протяжність газових мереж по району становить 498,7 км, з них: підвідних до населених пунктів та розподільчих газопроводів – 365,85 км, дворових вводів – 76,01 км та внутрішньобудинкових – 56,84 км.

Забезпечено природним газом 24 населені пункти району або 50% від їх загальної кількості. Інформація щодо газифікації населених пунктів Долинського району станом на 1 грудня 2010 року в додатку 1.

З початку газифікації району газ отримали жителі 6314 будинків та  3379 квартир. Кількість об’єктів соціального та громадського призначення, що користується природним газом – 96, в тому числі: бюджетні установи – 23, промислові підприємства – 5, сільськогосподарські підприємства – 4, підприємства житлово-комунального господарства – 1, об’єкти соціальної сфери та заклади торгівлі – 63.

Значний обсяг робіт по будівництву газопроводів виконано протягом 2006-2010 років. За цей період введено в експлуатацію 135,73 км газових мереж, газифіковано 11 населених пунктів та 33 об’єкти соціального і громадського призначення, в тому числі 13 бюджетних установ.

У 2009 році райдержадміністрацією спільно з КП «Відділ капітального будівництва-1» була проведена робота по включенню об’єктів газифікації Долинського району в перелік об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 року № 1001-р.

У 2010 році за рахунок коштів Державного бюджету планувалося побудувати та ввести в експлуатацію 5 об’єктів газифікації району, а саме:

підвідний газопровід високого тиску від КГЗКОРу до сіл Суходільське, Василівка 3 черга (підвідний газопровід до с.Новогригорівка Перша);

підвідний газопровід високого тиску від КГЗКОРу до сіл Суходільське, Василівка 4 черга (підвідний газопровід до с.Василівка);

газопостачання с.Варварівка;

підвідний газопровід високого тиску до с.Федоро-Шулічине (1черга);

газопостачання с.Гурівка.

Станом на 1 грудня 2010 року із 5 вказаних об’єктів, профінансовано – 3, але не в повному обсязі: при потребі у їх фінансуванні на суму 6282,88 тис.грн. фактично надійшло – 4254,59 тис.грн. або 68% від загальної суми. Надходження коштів із Державного бюджету дало змогу протягом квітня-червня 2010 року збудувати 2 підвідні газопроводи загальною протяжністю 19,7 км, а саме: підвідний газопровід високого тиску від КГЗКОРу до с.Суходільське, с.Василівка Долинського району (до с.Василівка) – 13,7 км та підвідний газопровід високого тиску до с.Федоро-Шулічине (І черга) – 6,0 км.   В той же час, заборгованість за виконані роботи на даних об’єктах перед підрядними організаціями становить 1058,33 тис.грн.

Перспективи розвитку газових мереж в районі відображені в додатку 2 до програми.

ІІ. МЕТА  ПРОГРАМИ

Метою програми є реалізація державної політики в районі, спрямованої на:

розширення інженерної інфраструктури та покращення соціально-економічного стану населених пунктів;

створення умов для розвитку сприятливого інвестиційного  клімату;

підвищення рівня благоустрою інженерним обладнанням об’єктів житлового та соціального призначення;

забезпечення стабільної роботи підприємств та організацій, підвищення рівня зайнятості населення в сільській місцевості, закріплення кадрів в агропромисловому комплексі, в сфері освіти та охорони здоров’я.

ІІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування програми здійснюватиметься з різних джерел фінансування: підвідних газопроводів – за рахунок субвенції Державного бюджету, розподільчих газопроводів – за рахунок коштів місцевих бюджетів, підприємств і організацій всіх форм власності та населення.

ІV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Основними завданнями програми є забезпечення координації та контролю за виконанням заходів програми, залучення бюджетних коштів та інвестицій на їх реалізацію, виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкти газифікації, моніторинг виконання будівельно-монтажних робіт, введення в експлуатацію підвідних та розподільчих газопроводів. Заходи щодо газифікації населених пунктів та об’єктів інфраструктури по Долинському району наведені у додатку 3 до програми.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація завдань та заходів програми дозволить збудувати 11 підвідних газопроводів та газифікувати 13 населених пунктів, в тому числі забезпечити газом 5 закладів соціальної сфери.

37 населених пунктів буде охоплено газопостачанням, що становитиме  77% від їх загальної кількості.

Очікуване введення в експлуатацію газових мереж протяжністю   150 км.

Додаток 1

до Програми газифікації населених пунктів району на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням  районної ради

від 24 грудня 2010 року № 44

ІНФОРМАЦІЯ

щодо газифікації населених пунктів  Долинського району станом на 01.12.2010 року

| №пп | Населенний пункт | Довжина газових мереж, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | підвідні та розподільчі газопроводи, всього | в тому числі на балансі Долинсь-кого УЕГГ | дворові вводи, всього | в тому числі на балансі Долинсь-кого УЕГГ | внутрішньо-будинкові |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | м. Долинська | 199,444 | 125,669 | 124,699 | 41,348 | 0 | 32,427 |
| 2 | смт. Молодіжне | 22,036 | 14,057 | 14,057 | 3,729 | 0 | 4,25 |
| 3 | с. Маловодяне | 40,33 | 32,347 | 32,347 | 6,385 | 0 | 1,598 |
| 4 | с. Марфівка | 12,462 | 10,088 | 10,088 | 1,884 | 0 | 0,49 |
| 5 | с. Вишневе | 2,991 | 2,05 | 2,05 | 0,716 | 0 | 0,225 |
| 6 | с. Згода | 8,307 | 5,75 | 5,75 | 2,129 | 0 | 0,428 |
| 7 | с. Кірове | 38,159 | 31,754 | 31,754 | 4,13 | 0 | 2,275 |
| 8 | с. Ганнівка | 20,16 | 15,649 | 15,649 | 3,271 | 0 | 1,24 |
| 9 | с. Гурівка | 6,01 | 5,625 | 5,625 | 0,26 | 0 | 0,125 |
| 10 | с. Антонівка | 15,837 | 14,127 | 14,127 | 0,97 | 0 | 0,74 |
| 11 | с. Братський Посад | 6,235 | 5,635 | 5,635 | 0,44 | 0 | 0,16 |
| 12 | с. Березівка | 4,154 | 2,993 | 2,993 | 0,341 | 0 | 0,82 |
| 13 | с. Першотравневе | 12,635 | 11,075 | 11,075 | 0,552 | 0 | 1,008 |
| 14 | с. Мирне | 5,533 | 3,976 | 3,976 | 0,475 | 0 | 1,082 |
| 15 | с. Новогригорівка Друга | 19,4 | 17,233 | 17,233 | 1,289 | 0 | 0,878 |
| 16 | с. Новоолександрівка | 8,422 | 6,98 | 6,98 | 0,93 | 0 | 0,512 |
| 17 | с. Богданівка | 8,707 | 5,204 | 5,204 | 1,886 | 0 | 1,617 |
| 18 | с. Червоне Озеро | 11,528 | 7,441 | 7,441 | 1,807 | 0 | 2,28 |
| 19 | с. Катеринівка | 11,919 | 9,642 | 9,642 | 1,418 | 0 | 0,859 |
| 20 | с. Фалькове | 2,21 | 1,986 | 1,986 | 0,084 | 0 | 0,14 |
| 21 | с. Більшовик | 4,468 | 3,269 | 3,269 | 0,352 | 0 | 0,847 |
| 22 | с.Писанка | 3,926 | 3,562 | 3,562 | 0,108 | 0 | 0,256 |
| 23 | с.Іванівка | 19,405 | 17,983 | 17,983 | 0,644 | 0 | 0,778 |
| 24 | с.Широка Балка | 14,425 | 11,759 | 11,759 | 0,861 | 0 | 1,805 |
|  | РАЗОМ: | 498,703 | 365,854 | 364,884 | 76,009 | 0 | 56,84 |

Додаток 3

до Програми газифікації населених пунктів

району на  2011-2015 роки, затвердженої

рішенням  районної ради від 24 грудня 2010 року № 44

## ЗАХОДИ

## щодо газифікації населених пунктів та об’єктів інфраструктури по Долинському району на 2011-2015 роки

| №№ п/п | Найменування об’єкту | Рік початку та закінчення будівництва | Потуж-ність, км | Кошторис-на вартість, тис.грн. | Профінан-совано, тис.грн. | Будівельна готовність, % | Обсяг фінансових ресурсів для виконання (завершення) робіт, тис.грн. | в тому числі за джерелами фінансування | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | районний бюджет | сільський бюджет | кошти підприємств та населення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Підвідний газопровід високого тиску до сіл Олександрівка, Новомихайлівка, Новошевченково Долинського району Кіровоградської області | 2010-2011 | 10,0 | 2154,89 | 0,0 | 0 | 2154,89 | 2097,84 | 57,05 | 0,0 | 0,0 | 57,05 тис.грн. –вартість ПКД |
| 2. | Підвідний газопровід високого тиску до с.Федоро-Шулічине Долинського району Кіровоградської області (перша черга) | 2010-2011 | 6,0 | 870,96 | 536,14 | 100 | 334,82 | 334,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Необхідно погасити борг за виконані роботи підрядником. Роботи виконані в повному обсязі. |
| 3. | Підвідний газопровід високого тиску від КГЗКОРу до сіл Суходільське, Василівка Долинського району Кіровоградської області 3 черга (підвідний газопровід до с.Новогригорівка Перша) | 2010-2011 | 4,5 | 1007,12 | 0,0 | 0 | 1007,12 | 1007,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Підвідний газопровід високого тиску від КГЗКОРу до сіл Суходільське, Василівка Долинського району Кіровоградської області 4 черга (підвідний газопровід до с.Василівка) | 2010-2011 | 13,7 | 3070,51 | 2347,0 | 100 | 723,51 | 723,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Необхідно погасити борг за виконані роботи підрядником. Роботи виконані в повному обсязі. |
| 5. | Підвідний газопровід високого тиску від КГЗКОРу до сіл Суходільське, Василівка Долинського району Кіровоградської області 5 черга (підвідний газопровід до с.Суходільське) | 2010-2011 | 4,0 | 1116,79 | 0,0 | 0 | 1116,79 | 1116,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Газопостачання с.Гурівка Долинського району Кіровоградської області | 2010-2011 | 8,0 | 1761,0 | 1371,0 | 30 | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Підрядною організацією проводяться роботи, в наявності виконавча документація на 30% від загальної вартості |
| 7. | Газопостачання с.Варварівка Долинського району Кіровоградської області | 2010-2011 | 6,5 | 2260,66 | 0,0 | 0 | 2260,66 | 2260,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Підвідний газопровід до сіл Нагірне, Зелений Гай, Веселі Боковеньки Долинського району Кіровоградської області | 2011-2012 | 2,5 | 889,5 | 0,0 | 0 | 889,5 | 889,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. | Газифікація с.Федоро-Шулічине Долинського району Кіровоградської області | 2010-2011 | 5,5 | 606,0 | 0,0 | 0 | 606,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 556,0 | Станом на 01.12.2010р виділено кошти з районного бюджету |
| 10. | Газифікація с.Новогригорівка Перша Долинського району Кіровоградської області | 2011 | 11,0 | 1200,0 | 0,0 | 0 | 1200,0 | 0,0 | 50,0 | 10,0 | 1140,0 | Станом на 01.12.2010р виділено кошти з районного бюджету. ПКД відсутня |
| 11. | Газифікація с.Василівка Долинського району Кіровоградської області | 2011 | 8,2 | 1167,0 | 0,0 | 0 | 1167,0 | 0,0 | 50,0 | 10,0 | 1107,0 | Станом на 01.12.2010р виділено кошти з районного бюджету |
| 12. | Газифікація сіл Олександрівка, Новомихайлівка, Новошевченково Долинського району Кіровоградської області | 2011-2012 | 20,0 | 2500,0 | 0,0 | 0 | 2500,0 | 0,0 | 50,0 | 10,0 | 2440,0 | Обсяги коштів на будівництво та протяжність мереж орієнтовні, так як відсутня ПКД |
| 13. | Газифікація с.Варварівка Долинського району Кіровоградської області | 2011-2012 | 16,0 | 1800,0 | 0,0 | 0 | 1800,0 | 0,0 | 50,0 | 10,0 | 1740,0 | Обсяги коштів на будівництво та протяжність мереж орієнтовні, так як відсутня ПКД |
| 14. | Газифікація с.Гурівка Долинського району Кіровоградської області | 2011 | 12,0 | 1300,0 | 0,0 | 0 | 1300,0 | 0,0 | 50,0 | 15,0 | 1235,0 | Обсяги коштів на будівництво та протяжність мереж орієнтовні, так як відсутня ПКД |
| 15. | Газифікація с.Суходільське Долинського району Кіровоградської області | 2012 | 10,0 | 1200,0 | 0,0 | 0 | 1200,0 | 0,0 | 50,0 | 10,0 | 1140,0 | Обсяги коштів на будівництво та протяжність мереж орієнтовні, так як відсутня ПКД |
| 16. | Газифікація с.Благодатне Долинського району Кіровоградської області | 2012 | 3,0 | 400,0 | 0,0 | 0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 390,0 | Обсяги коштів на будівництво та протяжність мереж орієнтовні, так як відсутня ПКД |
| 17. | Газифікація Нагірне, Зелений Гай, Веселі Боковеньки Долинського району Кіровоградської області | 2012-2014 | 7,0 | 900,0 | 0,0 | 0 | 900,0 | 0,0 | 50,0 | 20,0 | 830,0 | Обсяги коштів на будівництво та протяжність мереж орієнтовні, так як відсутня ПКД |
| 18. | Газифікація Варварівської, Суходільської, Василівської та Олександрівської загальноосвітніх шкіл | 2012-2015 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0 | 1000,0 | 800,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Обсяги коштів на будівництво орієнтовні, так як відсутня ПКД |
| 19. | Газифікація фельдшерського пункту в с.Новогригорівка Друга | 2011 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Обсяги коштів на будівництво орієнтовні, так як відсутня ПКД |
|  | Всього: |  | 147,9 | 25254,44 | 4254,14 |  | 21000,3 | 9620,24 | 707,05 | 95,0 | 10578,01 |  |

Заступник голови районної ради                                                                 В.Валантир