УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ  РАДИ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  11 лютого  2011 року                                                                     	№72

м. Долинська

Про виконання рішення районної ради від 20.04.2007 року №150

“Про затвердження районної Програми реформуваннята розвитку

житлово-комунального господарства Долинського району на 2007-2010 роки”

Заслухавши інформацію начальника відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Половенка С.С. про виконання рішення районної ради від 20.04.2007 року №150 “Про затвердження районної Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Долинського району на 2007-2010 роки”, районна рада відмічає, що райдержадміністрацією, виконкомами міської, селищної та сільських рад проведена певна робота по реалізації основних напрямків Програми.

Відповідно до завдань Програми протягом 2007-2010 років здійснювались заходи по передачі відомчого житлового фонду у комунальну власність територіальних громад, модернізації житлового господарства, оснащенню інженерних вводів житлових будинків засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії, реконструкції і ремонту об'єктів тепло-, водопостачання і водовідведення енергозберігаючого обладнання, утриманню та ремонту комунальних вулиць та доріг, з благоустрою територій населених пунктів, з інженерного захисту територій міста Долинська від підтоплення ґрунтовими водами та створенню об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків.

Реалізація заходів Програми передбачалася за рахунок різних джерел фінансування. Загальна орієнтовна вартість заходів становила 81337,2 тис.грн., в тому числі кошти державного бюджету - 73658,7 тис.грн., обласного бюджету - 400,0 тис.грн., місцевих бюджетів - 3738,3 тис.грн., кошти підприємств - 1882,2 тис.грн. та інші джерела фінансування - 1658,4 тис.грн. В зв'язку з недостатнім фінансуванням з державного бюджету та відсутністю достатніх обігових коштів підприємств, заходи виконувалися переважно за кошти місцевих бюджетів. Станом на 01.01.2011 року в рамках Програми реалізовано заходів на суму 16736,88 тис.грн., із них кошти державного бюджету -10427,55 тис.грн., обласного бюджету - 711,1 тис.грн., місцевих бюджетів -4376,43 тис.грн., в тому числі з районного бюджету - 115,2 тис.грн., кошти підприємств -1006,4 тис.грн. та інші джерела фінансування - 215,4 тис.грн.

За рахунок вищевказаних коштів побудовано 4 локальні котельні в м.Долинська загальною потужністю 27,4 МВт, виконано реконструкцію трубопроводів питної води в м.Долинська та смт Молодіжне, у 8 багатоквартирних будинках житлових мікрорайонів міста оснащено інженерні вводи 9 засобами обліку споживання теплової енергії, проведено аварійно-відновлювальні роботи на фасадах 13 будинків чеської забудови та капітальний ремонт покрівель житлових будинків по вулицях Нова, Інтернаціональна, Жовтнева, Радянська в м.Долинська тощо. Проведення капітального ремонту будинку № 6б по вул.Жовтнева дало змогу створити об'єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку - ОСББ  “Світ”.

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”

районна рада ВИРІШИЛА:

Інформацію начальника відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Половенка С.С. про виконання рішення районної ради від 20.04.2007 року №150 “Про затвердження районної Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Долинського району на 2007-2010 роки” взяти до відома.

Голова районної ради                                                                Г.Данилюк