УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТА  СЕСІЯ ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ  РАДИ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  29 квітня  2011 року                                                                     	№ 96

м. Долинська

Про підготовку господарського

комплексу району до роботи в

осінньо-зимовий період 2011-2012 року

Заслухавши інформацію начальника відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Половенка С.С. про підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року районна рада відмічає, що першочерговим завданням з підготовки господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період є забезпечення на достатньому рівні житлово-комунальними послугами жителів району, установ та організацій соціальної сфери. Для цього необхідно провести ряд заходів щодо підготовки теплового господарства, водо -, каналізаційного господарств, житлового фонду та об’єктів соціально-культурної сфери, забезпечити погашення заборгованості за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.

Враховуючи вищевикладене та відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

районна рада ВИРІШИЛА:

1.Інформацію начальника відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Половенка С.С. про підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року взяти до відома.

2. Погодити заходи щодо підготовки господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року (додаються).

3.Рекомендувати райдержадміністрації та виконавчим комітетам міської, селищної та сільських рад, керівникам підприємств, організацій та установ усіх форм власності забезпечити виконання заходів щодо підготовки господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року відповідно до встановлених термінів.

4.Рекомендувати райдержадміністрації, виконавчим комітетам міської, селищної та сільських рад:

забезпечити своєчасне та у повному обсязі проведення установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги і внести, у разі потреби, відповідні зміни до розпису та кошторисів бюджетних видатків;

до 1 жовтня 2011 року забезпечити заготівлю твердого палива в обсягах не менше             60 відсотків від потреби на опалювальний сезон;

провести підготовку житлового фонду до осінньо-зимового періоду 2011-2012 року, приділивши особливу увагу експлуатації димовентиляційних каналів, забезпеченню герметизації вводів інженерних комунікацій у будинки, підготовці внутрішньобудинкових мереж газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення;

підвищити рівень фінансового забезпечення заходів з поліпшення стану об’єктів вулично-дорожньої мережі, зовнішнього освітлення, забезпечити заготівлю протиожеледних матеріалів у необхідній кількості та підготовку наявної спеціальної і дорожньої техніки до експлуатації в зимовий період. В умовах недостатньої наявності даної техніки, забезпечити укладання договорів з підприємствами усіх форм власності на розчистку вулично-дорожньої мережі від снігозаметів.

5. Рекомендувати Долинський міській раді та ТОВ «Долинські об’єднані мережі»:

забезпечити в повному обсязі погашення заборгованості за спожиті енергоносії і укласти договір на постачання природного газу до 1 жовтня 2011 року;

підготувати теплове господарство та житловий фонд м.Долинська керуючись вимогами спільного наказу Міністерства палива та енергетики та Мінжитлокомунгоспу України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду».

6. Рекомендувати районній державній адміністрації :

забезпечити до початку опалювального сезону підготовку котелень, теплових і водопровідних мереж соціально-культурної сфери та заготівлю нормативних запасів палива на об’єктах спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл району;

до 25 вересня 2011 року провести підсумкову нараду по виконанню заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року;

тримати на постійному контролі стан розрахунків та погашення заборгованості підприємств житлово-комунального господарства за енергоносії та усіх категорій споживачів за надані житлово-комунальні послуги.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, енергетики, транспорту, житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури.

Голова районної ради 						Г.Данилюк

Додаток

до рішення  районної ради

від 29 квітня 2011 р. № 96

З А Х О Д И

щодо підготовки господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року

| № п/п | Найменування заходу | Термін виконання | Виконавці | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведення капітального та поточного ремонтів покрівель житлових будинків | до 15 вересня 2011 року | Долинська міська рада, КП «Координаційний центр по обслуговуванню населення» (далі – КП «Центр»), Молодіжненська селищна рада, КП «Молодіжненське ВКС» |  |
| 2. | Ремонт та укріплення вхідних дверей і дверей допоміжних приміщень, заміна розбитого скла вікон | до 15 вересня 2011 року | Долинська міська рада, Молодіжненська селищна рада, КП «Центр», КП «Молодіжненське ВКС» |  |
| 3. | Перевірка димовентиляційних каналів, ущільнення вводів інженерних мереж житлових будинків, перевірка і впорядкувати водостоків, відмосток, зливоприймальників системи водостоків | до 20 серпня 2011 року | Долинська міська рада, Молодіжненська селищна рада, КП «Центр», КП «Молодіжненське ВКС», ТОВ «Долинські об’єднані мережі», ДП «Дирекція КГЗКОР», КП «Відділ капітального будівництва – 1» (далі – КП «ВКБ-1») |  |
| 4. | Перевірка та планове технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж газо-, електропостачання | відповідно до затвердженого графіка | Долинська міська рада, Молодіжненська селищна рада, КП «Центр», КП «Молодіжненське ВКС», Долинський РЕМ, Долинське УЕГГ |  |
| 5. | Виконання робіт по захисту внутрішньо-будинкових систем газопостачання житлових будинків від корозії (фарбування газопроводів та герметизація міжповерхових футлярів) | квітень-травень 2011 року | Долинська міська рада, Молодіжненська селищна рада, КП «Центр», КП «Молодіжненське ВКС» |  |
| 6. | Виконання планів ремонту мереж електро-, газопостачання, мереж зв’язку | до 15 вересня 2011 року | Долинський РЕМ, Долинське УЕГГ, Цех телекомунікаційних послуг №5 Кіровоградської філії ВАТ «Укртелеком» |  |
| 7. | Погашення заборгованості за спожитий природний газ згідно з графіком, узгодженим з ДК «Газ України | до 1 жовтня 2011 року | Долинська міська рада, ВАТ «Кривбас-МеталСтіл», ТОВ «Долинські об’єднані мережі» |  |
| 8. | Огляд та ремонт котлів, ревізія та ремонт запірної арматури, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, іншого котельного обладнання | до 15 вересня 2011 року | Долинська міська рада, ТОВ «Долинські об’єднані мережі» (далі - ТОВ «ДОМ») |  |
| 9. | Заміна ділянок трубопроводів внутрішньо - квартальних мереж теплопостачання | до 15 вересня 2011 року | Долинська міська рада, ТОВ «ДОМ» |  |
| 10. | Проведення технічного огляду теплових камер, колодязів теплового та водопровідно-каналізаційного господарств, зв’язку, усунення виявлених недоліків, в тому числі закриття люків | до 1 вересня 2011 року | Долинська міська рада, Молодіжненська селищна рада, ТОВ «ДОМ», КП «Центр», ДП «Дирекція КГЗКОР», КП «Молодіжненське ВКС», Цех телекомунікаційних послуг №5 Кіровоградської філії ВАТ «Укртелеком» |  |
| 11. | Реконструкція системи водопостачання приватного сектору м. Долинська | до 15 вересня 2011 року | Долинська міська рада, КП «Центр», ТОВ «Долинський Міський водоканал» |  |
| 12. | Ремонт водоочисних та каналізаційних споруд, насосних станцій, мереж водопостачання та водовідведення | до 15 вересня 2011 року | ДП «Дирекція КГЗКОР», Молодіжненська селищна рада, КП «Молодіжненське ВКС» |  |
| 13. | Підготовка наявної спеціальної та дорожньої техніки до експлуатації в зимовий період, заготівля протиожеледних матеріалів у необхідній кількості | до 15 вересня 2011 року | Міська, селищна, сільські ради, КП «Центр», ДП «Дирекція КГЗКОР», філія «Долинський райавтодор», КП «Молодіжненське ВКС» |  |
| 14. | Ремонт вулиць та доріг комунальної власності, автомобільних доріг загального користування | до 15 вересня 2011 року | Міська, селищна, сільські ради, КП «Центр», філія «Долинський райавтодор» |  |
| 15. | Ремонт зустрічних залізничних переїздів, автомобільних та залізничних мостів | до 1 вересня 2011 року | Дистанція колії (ПЧ -23), залізнична станція «Долинська», філія «Долинський райавтодор» |  |
| 16. | Відновлення мереж зовнішнього освітлення населених пунктів | до 15 вересня 2011 року | Міська, селищна, сільські ради, Долинський РЕМ |  |
| 17. | Комплексна підготовка усіх закладів соціально-культурної сфери: виконання ремонтних робіт в закладах, ремонт котелень, інженерних мереж | до 1 вересня 2011 року | Відділи освіти, культури та туризму райдержадміністрації, Долинська ЦРЛ |  |
| 18. | Завершення реконструкції системи опалення Братолюбівської ЗШ (переведення на електричне опалення) | до 1 вересня 2011 року | Відділ освіти райдержадміністрації, КП «ВКБ-1», підрядна організація |  |
| 19. | Оптимізація мережі опалення Кіровської та Олександрівської загальноосвітніх шкіл | до 1 вересня 2011 року | Відділ освіти райдержадміністрації, директори шкіл, підрядні організації |  |
| 20. | Газифікація Гурівської ЗШ | до 1 вересня 2011 року | Відділ освіти райдержадміністрації, КП «ВКБ-1», підрядна організація |  |
| 21. | Ремонт системи опалення в поліклініці та хірургічному відділенні Долинської ЦРЛ | до 15 вересня 2011 року | Долинська ЦРЛ, підрядна організація |  |
| 22. | Реконструкція системи опалення Кіровської дільничної лікарні (заміна труб та радіаторів) | до15 вересня 2011 року | Долинська ЦРЛ, Кіровська ДЛ, підрядна організація |  |
| 23. | Реконструкція системи опалення Братолюбівської дільничної лікарні | до 15 вересня 2011 року | Долинська ЦРЛ, Братолюбівська ДЛ, підрядна організація |  |
| 24. | Створення запасів твердого палива в розмірі не менше 60% від загальної потреби на опалювальний сезон | до 1 жовтня 2011 року | Керівники підприємств, бюджетних установ |  |

Примітка: Контроль за виконанням даних заходів здійснює робоча група з контролю за ходом підготовки господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року

Заступник голови районної ради                                                                   В.Валантир