УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТА  СЕСІЯ ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ  РАДИ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  29 квітня  2011 року                                                                     	№ 98

м. Долинська

Про хід виконання  програми «Питна вода

Долинського району» на 2006-2020 роки

Заслухавши інформацію начальника відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Половенка С.С. про хід виконання  програми «Питна вода Долинського району» на  2006-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 15 липня 2005 року №366, районна рада відмічає, що за звітний період проведена певна робота з реалізації програмних заходів.

Згідно з рішенням районної ради від 23 грудня 2008 року № 302  програму «Питна вода Долинського району» на 2006-2020 роки» було доповнено пріоритетними напрямками її розвитку в 2009 та 2010 роках.

Відповідно до пріоритетних напрямків реалізації програми у 2010 році робота райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування була спрямована на виконання заходів щодо будівництва Долинського групового водопроводу, реконструкції мережі Долинського міськводоканалу та мережі водопостачання смт. Молодіжне та поліпшення якості питної води шляхом встановлення обладнання по її додатковому очищенню у дитячих дошкільних закладах, загальноосвітніх школах м. Долинська та центральній районній лікарні.

В рамках програми ТОВ «Долинський міський водоканал» виконано очищення                     2 свердловин та заміну 2 насосів, ремонт машинного залу та 11 пожежних гідрантів, замінено засувки діаметром 300 мм на резервуарі питної води, відремонтовано під’їзні шляхи до свердловин,  ліквідовано 23 пориви в мережі водопостачання та виконано інші роботи на загальну суму 137 тис. грн.

За рахунок коштів районного бюджету в сумі 103,9 тис.грн. виготовлено проектно-кошторисну документацію та завершено заміну магістрального водопроводу протяжністю  560 п.м. по вул. Будівельників смт Молодіжне.

У 2010 році за рахунок коштів районного бюджету в сумі 10,0 тис.грн. придбано та встановлено фільтри додаткового очищення питної води в терапевтичному, пологовому, дитячому та інфекційному відділенні Долинської ЦРЛ. У Долинських загальноосвітніх школах  №1, №4 і СЗНЗ №3 встановлено 3 фонтанчики доочистки питної води на суму              18,5 тис.грн. та фільтр доочистки питної води в приміщенні СЗНЗ № 3 м. Долинська на суму 4,5 тис.грн.

З метою покращення якості питної води за рахунок коштів Державного бюджету та власних коштів підприємства ДП «Дирекція КГЗКОР» у 2010 році виконувались заходи на мережах водопостачання та водовідведення м.Долинська: хлорування водогону питної води КГЗКОР - м.Долинська, промивка питного водогону, заміна 300 п.м мереж водопостачання в м.Долинська та установка насоса NB-65-200/217 з частотним керуванням.

У зв’язку з тим, що в межах Лозоватського водозабору знаходиться діюче міське звалище твердих побутових відходів, ліквідацію якого не забезпечено приватним підприємством «Житлобуд» відповідно до договору, укладеного між даним підприємством та Долинською міською радою, роботи по будівництву Долинського групового водопроводу в 2010 році не здійснювалися. Одночасно з цим, замовником робіт подано повторно бюджетний запит на фінансування в 2011 році із Державного бюджету будівництва водопроводу в сумі 10,2 млн.грн.

Враховуючи вищевикладене та відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

районна рада ВИРІШИЛА:

1.Інформацію начальника відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Половенка С.С. про хід виконання програми «Питна вода Долинського району» на   2006-2020 роки взяти до відома.

2. Рекомендувати районній державній адміністрації в межах повноважень:

внести зміни та доповнення до заходів Програми на 2011-2015 роки з урахуванням завдань, передбачених обласною програмою «Центральний регіон-2015»;

впродовж 2011 року забезпечити координацію та контроль за виконанням заходів Програми;

продовжити роботу з обласною державною адміністрацією по залученню                           в 2011 році коштів Державного бюджету на виконання робіт на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства району.

3. Рекомендувати Долинській міській раді спільно з ТОВ «Долинський міський водоканал» до 1 червня 2011 року опрацювати питання альтернативного водозабезпечення м.Долинська з метою постачання якісної питної води населенню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури.

Голова районної ради 						Г.Данилюк