УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТА  СЕСІЯ ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ  РАДИ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  29 квітня  2011 року                                                                     	№ 99

м. Долинська

Про затвердження програми реконструкції

(відновлення) мереж зовнішнього освітлення

населених пунктів Долинського району

на 2011-2015 роки

# Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

районна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму реконструкції (відновлення) мереж зовнішнього освітлення  населених пунктів Долинського району на 2011-2015 роки (додається).

2. Рекомендувати міській, селищній та сільським радам при формуванні та уточненні бюджетів на 2011-2015 роки передбачити видатки на заходи з реконструкції (відновлення) мереж зовнішнього освітлення населених пунктів згідно з додатком 1 до програми та забезпечити виконання даних заходів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури.

Голова районної ради 						Г.Данилюк

Додаток

до рішення районної ради

від  29 квітня 2011 року  № 99

ПРОГРАМА

реконструкції (відновлення) мереж зовнішнього освітлення населених пунктів

Долинського району на 2011-2015 роки

ЗМІСТ

Вступ

Паспорт  Програми

Розділ І. Загальна характеристика існуючого стану мереж зовнішнього освітлення в населених пунктах Долинського району

  - Загальні положення

  - Характеристика мереж зовнішнього освітлення

Розділ  ІІ. Мета та основні завдання Програми

Розділ  ІІІ. Основні  напрями та заходи з виконання Програми

  - Відновлення мереж зовнішнього освітлення

  - Підвищення експлуатаційних якостей мереж зовнішнього освітлення

Розділ ІV. Фінансування  та механізм реалізації Програми

  - Обсяги фінансового забезпечення виконання Програми

  - Механізм забезпечення реалізації програми та моніторинг її виконання

Розділ V. Очікувані результати

ВСТУП

В зв’язку з проблемами енергопостачання за останні роки, дуже гостро постало питання освітлення населених пунктів. Освітлювальні прилади, які експлуатуються, не відповідають технічному рівню сучасного освітлювального обладнання і світловіддача їх дуже низька.

Відповідно до пункту 3.6 «Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України», пункту 4.6 ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» стаціонарне електричне освітлення необхідно передбачати на усіх дорогах територіального значення в межах населених пунктів.

З огляду на негативні тенденції, що мають місце в забезпеченні безпечного пересування людей, незадовільний технічний стан та низькі експлуатаційні якості електромереж зовнішнього освітлення, з метою зниження рівня аварійності на дорогах та покращення умов благоустрою в населених пунктах, назріла потреба відновлення зовнішнього освітлення та реконструкції існуючих систем зовнішнього освітлення.

Дана Програма реконструкції зовнішнього освітлення Долинського району направлена на значне зменшення бюджетних витрат на:

#### споживання електроенергії за рахунок зниження встановленої потужності та використання багатотарифних приладів обліку спожитої електроенергії;

обслуговування мереж зовнішнього освітлення за рахунок збільшення терміну використання високоефективних освітлювальних приладів.

В результаті її впровадження буде досягнуто рівень освітлення вулиць відповідно до санітарних норм освітлення, що позитивно вплине на дорожньо-транспортну ситуацію в населених пунктах району та створить сприятливі умови для покращення криміногенної ситуації.

Використання енергозберігаючого світлотехнічного обладнання забезпечить цілі та мету проекту по зменшенню обсягів споживання електричної енергії та зменшенню використання бюджетних коштів.

Програма реконструкції (відновлення) мереж зовнішнього освітлення  населених пунктів Долинського району на 2011-2015 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на  2009-2014 роки», з урахуванням пропозицій виконкомів міської, селищної та сільських рад за результатами проведених у 2011 році ревізій мереж зовнішнього освітлення.

ПАСПОРТ

програми реконструкції (відновлення) мереж зовнішнього освітлення  населених пунктів Долинського району на 2011-2015 роки

| 1 | Ініціатор розроблення програми | Долинська районна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Окреме доручення голови Долинської районної державної адміністрації від 28 лютого 2011 року № 01-13-6/1 |
| 3 | Розробник програми | Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації |
| 4 | Співрозробники програми | Виконавчі комітети Долинської міської, Молодіжненської селищної та сільських рад |
| 5 | Відповідальний виконавець програми | Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації |
| 6 | Учасники програми | Виконавчі комітети Долинської міської, Молодіжненської селищної та сільських рад, КП «Координаційний центр по обслуговуванню населення», Долинський РЕМ ВАТ «Кіровоградобленерго» |
| 7 | Термін реалізації програми | 2011-2015 роки |
| 7.1 | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | І-2011 рік; ІІ-2012 рік; ІІІ-2013 рік; ІV-2014 рік; V-2015 рік |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть учать у виконанні програми | Міський, селищний та сільські бюджети |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн. | 1729,82 |
|  | у тому числі : |  |
| 9.1 | коштів місцевого бюджету | 1255,12 |
|  | коштів інших джерел | 474,7 |

Розділ І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧОГО СТАНУ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В ДОЛИНСЬКОМУ РАЙОНІ

1.1. Загальні положення

У Програмі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

зовнішнє освітлення – освітлення вулично-дорожньої мережі, житлових кварталів та масивів, парків, або територій будь-яких інших об’єктів за допомогою перетворення  електричної енергії у світлову;

об’єкти зовнішнього освітлення – електричне та допоміжне обладнання і електромережі (у тому числі лінії електропередач напругою до 1000 В, апаратура диспетчерського зв’язку, автоматика та телемеханіка), що забезпечують належне функціонування, відповідно до державних стандартів, технічних умов та норм вуличного, об’єктного та архітектурно-декоративного освітлення;

утримання об’єктів зовнішнього освітлення – роботи, пов’язані з обслуговуванням та забезпеченням належного функціонування таких об’єктів згідно з державними стандартами, технічними умовами та нормами;

світлоточка – місце перетворення електричної енергії у світлову на мережах зовнішнього освітлення; є одиницею калькулювання вартості робіт з утримання об’єктів зовнішнього освітлення.

1.2. Характеристика мереж зовнішнього освітлення

Станом на 1 січня 2011 року загальна протяжність мереж зовнішнього  освітлення населених пунктів Долинського району складає 61,49 км, в тому числі 46,99 км повітряні лінії та 14,5 км - кабельні. Експлуатується 522 од. світлоточок (без урахування світлоточок, розташованих на об’єктах житлового та громадського призначення).

Довжина вулично-дорожньої мережі, обладнаної зовнішнім освітленням у місті Долинська складає 27,8 км або 21% до загальної довжини вулиць і доріг міста. Кількість світлоточок на мережах міста складає 328 од. Експлуатацію мереж зовнішнього освітлення в місті здійснює підприємство –   КП «Координаційний центр по обслуговуванню населення».

Стабільне зовнішнє освітлення у м.Долинська є на вулицях Леніна, Радянська, Нова, Калініна, частково на вулицях Шевченка, Войкова, провулках Кірова та Колгоспному.

Із міського бюджету на утримання та поточний ремонт зовнішнього освітлення вулиць м.Долинська у 2010 році було виділено коштів на суму  81,6 тис.грн., в т.ч. на встановлення трьохтарифних лічильників – 30,0 тис.грн.

За період з 2007 по 2010 рік значна робота по відновленню зовнішнього освітлення проведена Кіровською, Першотравневою, Василівською та Олександрівською сільськими радами.

Так, Кіровською сільською радою по с.Кірове встановлено 26 ліхтарів та освітлено 7 вулиць протяжністю близько 10 км, по с.Ганнівка встановлено 13 ліхтарів та освітлено 3 вулиці протяжністю 1,3 км. Фінансову допомогу в проведенні даної роботи надали сільгосппідприємство «Агромир» та  ПП Решотка.

По с.Василівка у 2007 році Василівською сільською радою було отримано технічні умови на відновлення мережі освітлення. За рахунок коштів сільської ради в сумі 10 тис.грн. здійснено роботи по відновленню освітлення 6 вулиць села загальною протяжністю 13 км. Всього встановлено 46 ліхтарів, що дало можливість охопити вказаною мережею практично всю територію населеного пункту.

З 2007 року було розпочато роботу по відновленню вуличного освітлення Першотравневою сільською радою. За період з 2007 по 2011 рік за рахунок коштів сільського бюджету в сумі 30 тис.грн. виконано роботи по освітленню 2 населених пунктів: сіл Першотравневе та Мирне. В с.Першотравневе відновлено освітлювальну мережу протяжністю 3 км, встановлено 7 ліхтарів на 3 вулицях: Шкільна, Набережна та Степова.                      В с.Мирне освітлено 1 вулицю протяжністю 0,5 км, встановлено 4 ліхтарі.

В с.Новошевченкове Олександрівської сільської ради за рахунок коштів сільгосппідприємства «Агромир» встановлено 20 ліхтарів та відновлено освітлення села.

У 2010 році в с.Варварівка за рахунок коштів сільського бюджету відновлено освітлення на 3 вулицях та встановлено 10 ліхтарів.

Розділ ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Мета Програми полягає у забезпеченні умов безпечного пересування учасників дорожнього руху, надійності функціонування і сталого розвитку об’єктів зовнішнього освітлення шляхом модернізації та енергозбереження даних об’єктів для зменшення обсягів енергоспоживання.

Основні завдання програми:

  - відновлення мереж зовнішнього освітлення 47 населених пунктів Долинського району;

  - підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення шляхом встановлення енергозберігаючих світильників вуличного освітлення;

  - організація ефективного управління у сфері виробництва і надання послуг з обслуговування, утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення.

Розділ ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

3.1.Відновлення мереж зовнішнього освітлення

Для реконструкції (відновлення) мереж зовнішнього освітлення передбачається залучити кошти місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.

Починаючи з 2011 року передбачається за рахунок коштів місцевих бюджетів та позабюджетних коштів здійснити комплекс робіт з відновлення зовнішнього освітлення в 47 населених пунктах району, в тому числі у  2011 році – в 24 населених пунктах. Так, планується встановити 155 ліхтарів у с.Кірове і с.Ганнівка, 23 ліхтарі в с.Олександрівка та с.Новомихайлівка, обладнати ліхтарями  18 світлоточок по вул. Кірова с.Варварівка, провести в повному обсязі роботи по освітленню 3 населених пунктів Маловодянської сільської ради та інше.

Крім цього, у 2011 році заплановано провести заміну відбивачів світла у кількості              250 од. на ліхтарях у м.Долинська, реконструкцію міської мережі освітлення провулків Залізничного та Котовського, вулиць Жовтнева та Гагаріна.

Заходи щодо виконання програми реконструкції (відновлення) мереж зовнішнього освітлення  населених пунктів Долинського району на 2011-  2015 роки наведено у додатку 1.

3.2.Підвищення експлуатаційних якостей мереж зовнішнього освітлення

Протягом зазначеного періоду реалізації Програми для забезпечення досягнення її мети та основних завдань передбачається підвищення експлуатаційних якостей мереж зовнішнього освітлення шляхом встановлення економних світильників вуличного освітлення.

Передбачається здійснення таких заходів:

- проведення комплексної модернізації та технічного переоснащення мереж зовнішнього освітлення, в тому числі: заміна світильників; заміна автоматики та пускорегулюючої апаратури; монтаж певних ділянок ліній електромереж;

- встановлення приладів для автоматичного керування освітленням.

Розділ ІV. ФІНАНСУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

4.1. Обсяги фінансового забезпечення виконання Програми

(тис.грн.)

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІY | Y |  |
|  | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього: | 428,12 | 426,5 | 297,4 | 313,9 | 263,9 | 1793,82 |
| Бюджети сіл, селища, міста | 320,52 | 310,4 | 204,4 | 208,9 | 210,9 | 1255,12 |
| Кошти не бюджетних джерел | 107,6 | 116,1 | 93,0 | 105,0 | 53,0 | 447,7 |

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів  міського, селищного та сільських бюджетів (з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках інших місцевих програм та проектів), підприємств та інших джерел, не заборонених законодавством.

4.2. Механізм забезпечення реалізації програми

та моніторинг її виконання

Виконання заходів програми передбачає спільну діяльність районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, які:

розробляють та подають на затвердження відповідним радам місцеві програми реконструкції (відновлення) мереж зовнішнього освітлення  населених пунктів на 2011-2015 роки.

Положення і завдання зазначених  програм повинні враховувати вимоги цієї Програми та обласної програми «Центральний регіон-2015», програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Долинського району на 2011-2014 роки;

забезпечують  щорічне  фінансування  заходів  місцевих  програм реконструкції (відновлення) мереж зовнішнього освітлення  населених пунктів в межах видатків, передбачених у бюджетах;

інформують  населення  про хід виконання даних програм.

Районна державна адміністрація, виконкоми міської, селищної та сільських рад щорічно розробляють заходи щодо реалізації програми за підсумками попереднього року, з урахуванням можливостей їх фінансування, для затвердження місцевими радами.

Районна державна адміністрація щороку вносить пропозиції щодо коригування завдань програми та погоджує їх з облдержадміністрацією.

Виконкоми міської, селищної та сільських рад надають інформацію про хід виконання програми відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації про виконання програми інформує головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Розділ V. ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання Програми дасть змогу:

-     відновити зовнішнє освітлення 47 населених пунктів району;

  - забезпечити  безпеку  пересування  учасників  дорожнього  руху та зменшити  рівень  аварійності  на  дорогах   населених пунктах району;

  - зменшити  до  мінімального  рівня  витрати  і  втрати  при  наданні  послуг зовнішнього освітлення;

поліпшити  якість  житлово-комунального  обслуговування  населення

від 29 квітня 2011 року № 99

ЗАХОДИ щодо виконання програми реконструкції (відновлення)

мереж зовнішнього освітлення   населених пунктів Долинського району на 2011-2015 роки

| № п/п | Назва ради, населеного пункту | Протяжність мереж зовнішнього освітлення, км | Термін відновле-ння | Орієнтовна вартість з відновлення освітлення, тис.грн. | Фінансування робіт з відновлення зовнішнього освітлення по роках, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | Діючих | Потребує відновлення |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | Інші джерела | Місцевий бюджет | Інші джерела | Місцевий бюджет | Інші джерела | Місцевий бюджет | Інші джерела | Місцевий бюджет | Інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Долинська міська рада | 28 | 18,15 | 9,85 |  | 250,0 | 50,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | - |
|  | м. Долинська та с. Більшовик | 28 | 18,15 | 9,85 | 2011-2015 | 250,0 | 50,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | - |
| 2 | Молодіжненська селищна рада | 7,5 | - | 7,5 |  | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | смт Молодіжне | 7,5 | - | 7,5 | 2011-2015 | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Іванівська сільська рада | 20,2 | 3,3 | 16,9 |  | 67,6 | - | - | 19,4 | - | 19,4 | - | 19,4 | - | 9,4 | - |
|  | с.Іванівка | 10 | 2,5 | 7,5 | 2012-2015 | 30,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | - |
|  | с.Зелений Гай | 4 | 0,8 | 3,2 | 2012-2015 | 12,8 | - | - | 3,2 | - | 3,2 | - | 3,2 | - | 3,2 | - |
|  | с.Нагірне | 2,2 | - | 2,2 | 2012-2015 | 8,8 | - | - | 2,2 | - | 2,2 | - | 2,2 | - | 2,2 | - |
|  | с.Веселі Боковеньки | 1 | - | 1 | 2012-2015 | 4,0 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - |
|  | с.Никофорівка | 3 | - | 3 | 2012-2015 | 12,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | 3,0 | - | 3,0 | - |
| 4 | Василівська сільська рада | 13,0 | 13,0 | 1 |  | 35,0 | 15,0 | - | 5,0 | - | 5,0 | - | 5,0 | - | 5,0 | - |
|  | с.Василівка | 13,0 | 13,0 | 1 | 2011-2015 | 35,0 | 15,0 | - | 5,0 | - | 5,0 | - | 5,0 | - | 5,0 | - |
| 5 | Лаврівська сільська рада | 7,9 | - | 7,9 |  | 9,5 | - | - | 3,0 | 6,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | с.Лаврівка | 7,9 | - | 7,9 | 2012 | 9,5 | - | - | 3,0 | 6,5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Пишненська сільська рада | 8,9 | - | 8,9 |  | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Пишне | 4,2 | - | 4,2 | 2011-2012 | 5,0 | 2,0 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Червоне | 4,7 |  | 4,7 | 2011-2012 | 3,0 | - | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Новоолександрівська сільська рада | 21 | - | 21 |  | 80,0 | 10,0 | - | 10,0 | - | 20,0 | - | 20,0 | - | 20,0 | - |
|  | с.Новоолександрівка | 9 | - | 9 | 2011-2015 | 40,0 | 5,0 | - | 5,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - |
|  | с.Федоро-Шулічине | 12 | - | 12 | 2011-2015 | 40,0 | 5,0 | - | 5,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - |
| 8 | Березівська сільська рада | 11 | 7,5 | 3,5 |  | 3,2 | 1,2 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Березівка | 5 | 5 | - | 2011 | 1,6 | 0,6 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Антонівка | 6 | 2,5 | 3,5 | 2011 | 1,6 | 0,6 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Першотравнева сільська рада | 8 | 3,5 | 4,5 |  | 40,0 | 12,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - | 8,0 | - | - | - |
|  | с. Першотравневе | 5 | 3 | 2 | 2011-2015 | 15,0 | 5,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | - | 2,0 | - | - | - |
|  | с. Мирне | 3 | 0,5 | 2,5 | 2011-2015 | 25,0 | 7,0 | - | 6,0 | - | 6,0 | - | 6,0 | - | - | - |
| 10 | Олександрівська сільська рада | 20,68 | 4,69 | 15,99 |  | 17,0 | 8,0 | - | 3,0 | - | 4,0 | - | 1,5 | - | 1,5 | - |
|  | с. Олександрівка | 13,14 | - | 13,14 | 2011-2015 | 12,0 | 6,0 | - | 2,0 | - | 2,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - |
|  | с. Новошевченково | 4,69 | 4,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Новомихайлівка | 2,85 | - | 2,85 | 2011-2015 | 5,0 | 2,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 0,5 | - | 0,5 | - |
| 11 | Гурівська сільська рада | 25,8 | - | 25,8 |  | 150,0 | 5,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 15,0 |
|  | с. Гурівка | 24 | - | 24 | 2011-2015 | 140,0 | 4,0 | 16,0 | 9,0 | 16,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 15,0 |
|  | с. Благодатне | 1,8 | - | 1,8 | 2011-2012 | 10,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Кіровська сільська рада | 36,0 | 1,0 | 35,0 |  | 62,0 | - | 62,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Кірове | 30,0 | 1,0 | 29,0 | 2011-2015 | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Ганнівка | 6,0 | - | 6,0 | 2011-2015 | 12,0 | - | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Варварівська сільська рада | 3,5 |  | 3,5 |  | 60,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 |
|  | с. Варварівка | 3,0 | - | 3,0 | 2011-2015 | 50,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 |
|  | с. Новомосковське | 0,5 | - | 0,5 | 2012-2013 | 10,0 | - | - | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| 14 | Богданівська сільська рада | 43,4 | - | 43,4 |  | 620,0 | 50,0 | - | 140,0 | 60,0 | 55,0 | 45,0 | 75,0 | 75,0 | 95,0 | 25,0 |
|  | с. Фалькове | 3,3 | - | 3,3 | 2015 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 | - |
|  | с. Катеринівка | 6,8 | - | 6,8 | 2013-2014 | 100,0 | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - |
|  | с. Очеретяне | 1,4 | - | 1,4 | 2015 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,0 | - |
|  | с. Богданівка | 8,0 | - | 8,0 | 2014-2015 | 150,0 | - | - | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | с. Славне | 4,9 | - | 4,9 | 2011-2012 | 50,0 | 20,0 | - | 20,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Новоданилівка | 0,9 | - | 0,9 | 2015 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - |
|  | с. Гординівка | 1,8 | - | 1,8 | 2015 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,0 | - |
|  | с. Братський Посад | 3,8 | - | 3,8 | 2012 | 70,0 | - | - | 50,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Марфівка | 6,4 | - | 6,4 | 2012-2013 | 100,0 | - | - | 40,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | - | - | - | - |
|  | с. Згода | 2,8 | - | 2,8 | 2012 | 50,0 | - | - | 30,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Вишневе | 3,3 | - | 3,3 | 2011 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Братолюбівська сільська рада | 18,2 | - | 18,2 |  | 48,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 6,0 | 10,0 | 5,0 | - | - | - | - |
|  | с. Братолюбівка | 15,2 | - | 15,2 | 2011-2013 | 40,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 9,0 | 5,0 | - | - | - | - |
|  | с. Дубровине | 3,0 | - | 3,0 | 2011-2013 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 16 | Маловодянська сільська рада | 20,6 |  | 20,6 |  | 133,32 | 133,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Маловодяне | 12,5 | - | 12,5 | 2011 | 80,89 | 80,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Червоне Озеро | 2,4 | - | 2,4 | 2011 | 15,53 | 15,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Писанка | 5,7 | - | 5,7 | 2011 | 36,90 | 36,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Новогригорівська Перша сільська рада | 11,0 | - | 11,0 |  | 62,0 | 10,0 | 4,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - |
|  | с. Новогригорівка Перша | 8,0 | - | 8,0 | 2011-2012 | 50,0 | 10,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - |
|  | с. Широка Балка | 3,0 | - | 3,0 | 2011-2012 | 12,0 | - | 4,0 | - | 8,0 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Новогригорівська Друга сільська рада | 8,3 | - | 8,3 |  | 2,2 | - | 1,1 | - | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | с.Новогригорівка Друга | 8,3 | - | 8,3 | 2013-2015 | 2,2 | - | 1,1 | - | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Суходільська сільська рада | 10,7 | 0,5 | 10,2 |  | 32,0 | 7,0 | - | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Суходільське | 9,2 | 0,5 | 8,7 | 2011-2012 | 22,0 | 7,0 | - | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Новосавицьке | 1,5 | - | 1,5 | 2011-2012 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЬОГО | 323,68 | 51,64 | 273,04 |  | 1729,82 | 320,52 | 107,6 | 310,4 | 116,1 | 204,4 | 93,0 | 208,9 | 105,0 | 210,9 | 53,0 |

Заступник голови районної ради                                                                    В.Валантир